Отчет по выполнению техзаданий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Person | Description | Deadline | Status |
| RSA | Ли  Жемойтяк  Бельская  Чекалинский  Таборов | Прочитать и изучить алгоритм | 29.03 | Done |
| SHA | Чекалинский | Написать алгоритм SHA | 30.03 | Done |
| Curve25519 | Чекалинский  Жемойтяк | Разобраться и реализовать алгоритм | 13.04 | Done |
| Double ratchet | Ли  Жемойтяк  Бельская  Чекалинский  Таборов | Изучить | 06.05 | Done |
| Расширенный тройной DH | Жемойтяк  Бельская  Чекалинский | Описать | 01.05 | Done |
| Расширенный тройной DH | Бельская  Чекалинский | Реализовать | 01.05 | Done |
| Double ratchet | Жемойтяк  Чекалинский  Бельская | Описать | 08.05 | Done |
| Мессенджер | Жемойтяк  Бельская  Чекалинский  Таборов  Ли | Реализовать мессенджер с применением протокола | 08.05 | In progress |
| MtProto vs Signal Protocol | Таборов | Написать отчет со сравнением этих двух протоколов | 08.05 | Done |
| Отчет тестировщика | Ли | Написать отчет по поводу работы мессенджера | 08.05 | To do |